|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN THANH HÀ  **TRƯỜNG THCS CẨM CHẾ**    Số: .../KH-THCSCC | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Cẩm Chế,  ngày 10 tháng 7  năm 2020* |

**KẾ HOẠCH**

**Tu sửa, cải tạo và làm mới cơ sở vật chất nhà trường**

**năm học 2020-2021**

Căn cứ vào những đề xuất của các bộ phận, cá nhân và tình hình thực tế của nhà trường, Trường THCS Cẩm Chế xây dựng kế hoạch tu sửa cải tạo và làm mới cơ sở vật chất năm học 2020- 2021 cụ thể như sau.

**ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA NHÀ TRƯỜNG.**

**I. Đặc điểm tình hình :**

- Trường THCS Cẩm Chế là trường nằm ở trung tâm xã Cẩm Chế huyện Thanh Hà . Trường có diện tích 8700 m2. Năm học 2020-2021 trường có 10 lớp học với 320 HS. . Đa số học sinh ngoan. Trường có 25 cán bộ GV, NV. Số cán bộ GV,NV đạt chuẩn trở lên đạt 100%. Tập thể cán bộ GV,NV trong nhà trường đoàn kết, đại đa số có ý thức, trách nhiệm với công việc được giao.

- Là một trường mới công nhận đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng nên CSVC tương đối đồng bộ.Tuy nhiên, hiện nay trường đang bố trí học một ca nên CSVC so với tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia còn một số hạng mục chưa đáp ứng. Phần lớn trang thiết bị dạy học đã hết thời gian sử dụng nên chất lượng kém. Nhiều hạng mục như:  đường cấp thoát nước, đường cấp điện, nền các phòng học và phòng làm việc, bàn ghế học sinh…đang xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo cho công tác giáo dục  cần phải có việc cải tạo, tu sửa và làm mới nhiều hạng mục về cơ sở vật chất.

**II. Thực trạng về cơ sở vật chất của nhà trường.**

* Tổng số học sinh : 320 chia làm 10 lớp : Lớp 6 : 3 , Lớp 7 : 2 , Lớp 8 :3 , Lớp 9: 2 lớp .
* **Tổng số phòng** : 10 phòng

**a. Bố trí sử dụng các phòng hiện có :**

- 10 phòng dùng làm lớp học

- 02 phòng thư viện

- 02 phòng thực hành bộ môn( Lý, Hoá, sinh, CN)

- 01 phòng nghe nhìn .

- 01 phòng tin học

- 01 văn phòng nhà trường

- 01 phòng Phó hiệu trưởng

- 01 phòng Hiệu trưởng

- 01 phòng Công đoàn

- 03 phòng tổ KHTN, KHXH, tổ HC

- 01 phòng truyền thống

- 01 phòng Đội

- 01 phòng ytế

**b. Số phòng còn thiếu so với tiêu chuẩn**

- Phòng chức năng : 02 phòng .

Tương đối đảm bảo

**2. Các hạng mục khác .**

a. Nhà để xe cho học sinh: còn chật .

Nhà để xe giáo viên :  Tương đối đảm bảo

b. Sân chơi bài tập : Tương đối đảm bảo

c. Cổng trường,tường bao, nhà bảo vệ : Đảm bảo

e. Cảnh quan sư phạm của nhà trường : Cây xanh, bóng mát đảm bảo.

g. Công trình vệ sinh : Đảm bảo

**3. Các trang thiết bị khác :**

- Đồ dùng, thiết bị dạy học : Còn thiếu và hư hỏng nhiều,

- Bàn ghế, tủ : Phục vụ cho công việc của cán bộ GV,NV : Đảm bảo

- Bàn ghế học sinh : Nhiều bàn ghế đã gãy hỏng không sử dụng được.

- Máy tính: một số đã hết thời gian sử dụng, chất lượng kém, thường xuyên phải sửa chữa.

- Hệ thống điện, nền các phòng học và phòng làm việc cần phải tu sửa.

- Một số cây cao cần phải cắt tỉa, đảm bảo an toàn trong trường học.

**\* Đánh giá chung :**

**a. Ưu điểm :**

- Trường có diện tích đảm bảo cho hoạt động dạy và học.

**b. Nhược điểm :**

- Một số phòng bộ môn còn thiếu. Nhà đa năng còn thiếu .( theo TT 18/2018 trường chuẩn và KĐCL.. và TT13,14/2020. Quy định về CSVC...

- 8 phòng học do công trình đã lâu năm mưa thấm, nắng nóng.

-Thiếu 1 phòng chờ cho GV khu trong nghỉ chờ giờ.

Các cánh cửa phòng học mục, hỏng nhiều.

- Cảnh quan sư phạm của nhà trường còn ít cây xanh, bóng mát.

- Các thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục : còn thiếu và xuống cấp.

**\* Nguyên nhân :**

- Việc đầu tư để tu sửa và làm mới cơ sở vật chất cho nhà trường của địa phương còn  hạn chế.

- Kinh phí của nhà trường còn quá hạn hẹp cho việc tu sửa và mua mới cơ sở vật chất.

**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

**CHO VIỆC TU SỬA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT**

**NĂM HỌC 2020 - 2021**

**I. Phương hướng, nhiệm vụ chung :**

Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo, tiết kiệm kinh phí tại trường để làm mới và tu sửa CSVC đảm bảo cho công tác giáo dục.

**II. Chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể.**

**1.Tháng 7, 8/2020**

**-**Tham mưu đvới lãnh đạo địa phương để có chủ trương sớm cho việc xây dựng phòng bộ môn, nhà đa năng.

  - Kiểm tra CSVC, lên kế hoạch sửa chữa. Bố trí các phòng làm việc, lớp học cho hợp lý.

-Xây thêm 1 phòng chờ cho GV. Thay cánh cửa 8 lớp học.

- Làm thêm nhà xe cho HS, đổ thêm toàn bộ sân bê tông khu nhà xe

- Lợp tôn chống thấm chống nóng cho 8 phòng học.

- Sửa chữa cơ sở vật chất : Máy tính, bàn ghế, đường điện, hệ thống điện (đèn, công tắc, ổ cắm, quạt..) đường dây internet, loa đài, nền các phòng học và phòng làm việc. Bổ sung lắp hệ thống bảng biểu các phòng học.

          - Tuyên truyền làm tốt công tác xã hội hoá để PHHS lắp quạt cho học sinh trong các lớp 6 mới vào.

          - Trồng lại 04 bồn hoa, 01 cây bóng mát, cắt tỉa, bón phân, chăm sóc các cây xanh và bồn hoa đã trồng.

**2.Từ tháng 9/2020→ 12/2020**

**-** Bổ sung SGK, STK và thiết bị đồ dùng dạy học.

**-** Chăm sóc cây xanh và bồn hoa đảm bảo cho khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp.

**-** Làm mới một số biểu bảng, khẩu hiệu các phòng chức năng, phòng học.

- Sửa đường dây internet, loa đài trong các khu phòng làm việc phòng học.

**3. Từ tháng 1/2021 - 6/2021 :**

-Tham mưu với lãnh đạo địa phương để có chủ trương sớm cho việc xây dựng phòng bộ môn, nhà đa năng.

**-**  Từng bước bổ sung và bảo quản tốt CSVC đã có. Sửa chữa và bảo dưỡng nâng cấp máy tính, đường mạng.( phòng tin ) hệ thống Camera toàn trường .

**III. Biện pháp chủ yếu :**

- Nhà trường phải phát huy vai trò chủ động, tích cực tham mưu với các cấp để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương để có chủ trương sớm cho việc xây dựng phòng bộ môn, nhà đa năng, bổ sung CSVC nhà trường đảm bảo các tiêu chí của trường chuẩn.

**-**Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đề ra chủ trương, nghị quyết chỉ đạo chính quyền triển khai thực hiện.

-Tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, các tổ chức xã hội đầu tư cho giáo dục .

     - Các đoàn thể trong nhà trường cần tham mưu, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường để thực hiện tốt kế hoạch.

- Sử dụng triệt để nguồn kinh phí tiết kiệm của nhà trường .Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác xã hội hoá giáo dục.

        Trên đây là kế hoạch tu sửa, cải tạo và làm mới cơ sở vật chất của trường THCS Cẩm Chế năm học 2020-2021. Các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận**:  - BGH, Kế toán, các tổ chuyên môn  - Lưu: VT | **HIỆU TRƯỞNG**  **LÊ THỊ THỦY** |